Российская Федерация

Ростовская область Семикаракорский район

Администрация Большемечетновского сельское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020 г.                              №  171                       х. Большемечетный

О внесений изменений плана реализации муниципальной программы

Большемечетновского  сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Большемечетновского  сельского поселения от 15.10.2018 №  142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большемечетновского  сельского поселения», от 07.12.2018 № 160  «Об утверждении муниципальной программы Большемечетновского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Большемечетновского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

    - Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Большемечетновского  сельского поселения Звереву А.А.

Глава Администрации Большемечетновского                                                           сельского поселения                                                                     В.И.Волонтырь

Постановление вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Большемечетновского сельского поселения

Приложение № 1

к муниципальной программе

Большемечетновского  сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Большемечетновского  сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории Большемечетновского сельского поселения» | Глава Администрации Большемечетновского сельского поселения В.И.Волонтырь; Начальник сектора экономики и финансов А.А.Зверева; Ведущий специалист специалист Администрации Большемечетновского сельского поселения Е.Н.Наумова | X | X | 142,1 | 0,0 | 142,1 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории |  | снижение количества нарушений в области охраны окружающей среды | в течение года | 22,4 | 0,0 | 22,4 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение приема ртутьсодержащих ламп и приборов с ртутьсодержащем заполнением с последующей передачей на демеркуризацию |  | Соблюдение законодательства «Об отходах производства и потребления» |  | 25,8 | 0,0 | 25,8 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие1.3. Содержание ГТС находящиеся на территории поселения |  | повышение уровня защищенности населения поселения посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике поселения негативным воздействием вод | в течение года | 13,9 | 0,0 | 13,9 | 0,0 |
| 5 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - проведение инвентаризации зеленых насаждений - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветнико |  | формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области | в течение года | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами» | Глава Администрации Большемечетновского сельского поселения В.И.Волонтырь; Начальник сектора экономики и финансов А.А.Зверева; Ведущий специалист специалист Администрации Большемечетновского сельского поселения Е.Н.Наумова | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов; |  | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 142,1 | 0,0 | 142,1 | 0,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый главе Администрации Большемечетновского  сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям (в случае их наличия).

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.